### Глава управы отчиталась перед муниципальными депутатами о работе за 2020 год

20.01.2022

ОТЧЕТ

ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЛИАНОЗОВО ГОРОДА МОСКВЫ

Е.Л. КОЛЕСОВОЙ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ

ЗА 2020 ГОД

Район Лианозово является одним из 17 районов, входящих в состав Северо-Восточного административного округа города Москвы. Площадь района составляет 660 гектаров. Район относится к средним по численности населения в Москве, где нет промышленных предприятий и нет крупных заводов. Промышленная зона составляет 38 га. Основную площадь района занимает жилой сектор - 492 гектара и лесопарковая зона – 130 гектаров.

Численность постоянного населения по данным Мосгорстата на 1 января 2020 года составляет 86 035 человек.

Жилой фонд района составляет 1 579,727 тысячи кв. метров и включает 130 многоквартирных домов, а также 10 коттеджей для многодетных семей.

В районе имеется особая территория - поселок имени Ларина, который включает в себя около 330 малоэтажных частных домов.

Содержание жилого фонда осуществляют:

- ГБУ «Жилищник района Лианозово» - в управлении 122 дома;

- частные управляющие компании: ООО «Феникс» - в управлении 10 домов; ООО «Атлас» - в управлении 1 новый дом (ул. Абрамцевская, д.10);

- на самоуправлении 4 дома ЖСК, 2 дома ТСЖ, 1 дом ТСН.

В районе Лианозово 130 дворовых территорий общей площадью 1 309 152 кв.м., на которых расположено 126 детских площадок 39 спортивных площадок и 8 фонтанов.

На обслуживании собственными силами ГБУ «Жилищник района Лианозово» находится:

- 35 объектов дорожного хозяйства общей площадью 295 тысяч 279 кв. метров,

- 128 дворовых территорий общей площадью 1 миллион 299 тысяч 951 кв. м,

- 23 объекта озеленения I-й и II-й категории площадью 605 тысяч 964 кв. метров,

- 122 многоквартирных дома.

Для сотрудников ГБУ «Жилищник района Лианозово» имеется бытовой городок на 123 койко-места площадью 1 320 кв.м. по адресу: ул. Илимская, д.1Б.

46 единиц специализированной техники (поливальные машины, трактора, снегоуборочная, бочки и прочая техника) обслуживают территорию района. Вся уборочная техника оснащена навигационной системой позиционирования ГЛОНАСС и подключена к АРМ (автоматизированное рабочее место) «Телеметрический контроль» Автоматизированной системы управления «Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы».

Благоустройство территории

2020-й год внес свои коррективы в наши планы и частично они не были реализованы. Вместо полноценного летнего благоустройства на первый план вышли такие задачи как дезинфекция! …

Тем не менее, в 2020 году в рамках текущего ремонта за счет средств стимулирования управы района были организованы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий по адресам: Абрамцевская ул., д.8, Абрамцевская ул., д. 24 корпус 1, Новгородская ул., д. 27, Череповецкая ул., д. 6, Череповецкая ул., д. 6Б, Череповецкая ул., д. 11/20. На слайде.

На дворовых территориях по адресам: Новгородская ул., д. 31 и Череповецкая ул., д. 14 был произведен ремонт асфальтобетонного покрытия «Большими картами».

Таким образом выполнен ремонт 8-ми дворовых территорий, площадь работ составила 13 060 кв.м, протяженность установленного бортового камня - 2739 погонных метров.

Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия, проводились собственными силами ГБУ «Жилищник района Лианозово», а также с привлечением подрядной организации ООО «Инждорстрой».

На объектах дорожного хозяйства на Зональной, Илимской, Череповецкой улицах и Алтуфьевском шоссе проводились работы по ремонту асфальтобетонного покрытия и частичной замене бортового камня. Заказчиком работ являлось ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги».

В 2020 г. на территории района Лианозово проведена реконструкция 4-х контейнерных площадок по адресам: адреса на слайде

· ул. Белякова, д. 8 (7,2 кв.м на 2 контейнера, а также хозяйственный блок);

· Алтуфьевское ш., д. 85А (6 кв.м. на 2 контейнера);

· Алтуфьевское ш., д. 89А, 1-й подъезд (6 кв. м. на 2 контейнера);

· Алтуфьевское ш., д. 89А, 6 подъезд (11 кв.м. на 4 контейнера).

Павильоны контейнерных площадок обустроены с учетом раздельного вывоза твердых коммунальных отходов в рамках исполнения постановления Правительства Москвы от 18.06.2019 №734-ПП «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве».

За счет средств Департамента природопользования города Москвы в рамках компенсационного озеленения было высажено:

- весенняя посадка: 81 дерево и 3900 кустов по 28-ми дворовым территориям.

- осенняя посадка: 8 деревьев и 16 кустов на 2-х дворовых территориях.

На дворовых территориях района Лианозово по 8-ми адресам: Череповецкая ул. 14, Псковская ул. 10 к.1, Череповецкая ул. 5/14, Псковская ул. 12 к.1, Новгородская ул.27, Новгородская ул. 19, Илимская ул. 6, Абрамцевская ул. 3А выполнены работы по высадке кустарников (живая изгородь) в количестве 600 шт.

В весенний период 2020 года силами ГБУ «Жилищник района Лианозово» высажены деревья в количестве 15 шт., кустарники в количестве 300 шт.

Вдоль объектов дорожного хозяйства Алтуфьевское шоссе (дублер), Новгородская ул., Хотьковская ул. проведены работы по понижению газонов общей площадью – 9 612 кв. м.

Каждый год в округе проводятся работы по цветочному оформлению (посадка однолетних цветов, луковичных, оформление цветников цветной щепой).

Общая площадь цветников I, II и III категорий, расположенных на территории района, составляет 3 830,56 кв. м.

Поставщиком рассады является Государственное бюджетное учреждение «Озеленение».

Несмотря на пандемию на объектах озеленения 2-ой категории в 2020 году были высажены:

- луковичные культуры в количестве 21 тысяча 880 шт.

- многолетняя цветочная рассада в количестве 2 тысячи 730 шт.

- летней цветочной рассады в количестве 81 тысяча 638 шт.

На дворовых территориях 3-ей категории в 2020 году:

- высажена летняя и многолетняя рассада в количестве 100 тысяч шт.

- завезен растительный грунт 569 кубов.

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в 2020 г. организована установка 20-ти опор наружного освещения на территории ДСК им. Ларина.

Выполнены работы по устройству навеса и освещения над открытым катком с искусственным льдом по адресу: Вологодский проезд - напротив дома 97 корп. 1 по Алтуфьевскому шоссе. Ледовая площадка размером 30 на 60 м. Открытый каток на улице с искусственным льдом для массового катания на коньках в зимний период. Все мы знаем, какой сумасшедшей популярностью у жителей нашего района и не только нашего, он пользуется. Отдельные слова благодарности хочу сказать префекту округа Беляеву А.А.

В летнее время - это поле для игры в футбол, баскетбол, волейбол с покрытием из искусственной травы.

В рамках программы «Мой район» проведены работы по разработке проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по ул. Абрамцевская, д. 12 и территории бульвара по месту жительства «Сквер по ул. Зональная», разработана концепция благоустройства территории лесопарка «Лианозовский».

Многоквартирные дома

В летний период 2020 года все жилые дома района Лианозово были подготовлены к отопительному сезону. Готовность отопительных систем домов была освидетельствована специалистами ресурсоснабжающей организации ПАО «МОЭК», а общая готовность домов была принята Инспекцией жилищного надзора по Северо-Восточному административному округу города Москвы.

Отопительный сезон 2020-2021 гг. в районе Лианозово был начат своевременно. Запуск системы центрального отопления в жилом секторе произведён согласно графика ПАО «МОЭК» поочередно (детские сады, школы, больницы, жилые дома). В настоящее время отопление в жилом секторе функционирует в полном объёме.

В 2020 году в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово силами ГБУ «Жилищник района Лианозово» выполнены работы по замене отопительных приборов в вестибюлях подъездов многоквартирного дома по адресу: Алтуфьевское ш., д. 97, а также по реконструкции витражных заполнений многоквартирного дома по адресу: Новгородская ул., д. 4.

Реализован план мероприятий на 2020 год, направленный на предотвращение достижения предельно допустимых характеристик надёжности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, включённых в программу реновации жилищного фонда города Москвы: выполнены работы по ремонту внутридомовых инженерных сетей электроснабжения по адресам: Абрамцевская ул., д. 4 и Илимская ул., д. 5.

Силами ГБУ «Жилищник района Лианозово» выполнен ремонт фасадов по адресам: Псковская ул., д.4 и Алтуфьевское шоссе д. 87.

Силами коммерческих подрядных организаций выполнены работы по капитальному ремонту лифтового оборудования многоквартирных домов района Лианозово по 8-ми адресам:

1. Абрамцевская ул., д. 3А, под. 1, 2;

2. Абрамцевская ул., д. 3Б, под. 6;

3. Илимская ул., д. 2 к. 1, под. 1, 7;

4. Илимская ул., д. 2, под. 10;

5. Новгородская ул., д. 3 к. 1, под. 1;

6. Новгородская ул., д. 31, под. 1-4;

7. Угличская ул., д. 6 к. 2, под. 3;

8. Череповецкая ул., д. 4, под 5.

По заказу Фонда капитального ремонта города Москвы завершены работы по капитальному ремонту фасадов по адресам: Псковская ул., д. 5 корп. 1 и Псковская ул., д. 5 корп. 4. По адресу: Абрамцевская ул., д. 3 ЖСК «Лианозово» выполнен капитальный ремонт фасада, межпанельных швов, отмостки и инженерных коммуникаций.

В целях реализации постановления Правительства Москвы от 16 марта 2010 г. № 219-ПП «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города» по заказу ГКУ города Москвы «Управление капитального ремонта и строительства» на территории района Лианозово в 2020 г. проведены работы по устройству электрических подъёмных платформ для маломобильных групп населения по 4-м адресам: ул. Череповецкая, д. 5/14 подъезд № 3; ул. Илимская, д. 2 подъезд № 4; ул. Новгородская, д. 4 подъезд № 6; ул. Псковская, д. 10, корп.1 подъезд № 1.

Работа с собственниками помещений

В 120 многоквартирных домах района Лианозово созданы Советы многоквартирного дома. Совет дома законодательно закреплен как представитель всех собственников помещений в многоквартирном доме и действует в их интересах. Полномочия Совета дома закреплены в ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В многоквартирных домах по адресу: ул. Новгородская, д.14 к.2, ул. Новгородская, д.11 к.2, ул. Абрамцевская, д. 22 проведены общие собрания собственников с использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» при реализации пилотного проекта «Электронный дом». Он направлен на решение одной из самых сложных проблем в сфере жилищного самоуправления – повышение активности жителей.

«Электронный дом» - это фактически первая государственная площадка, на которой жители могут общаться между собой и решать свои проблемы. «Электронный дом» позволяет проводить опросы, рассылать информационные оповещения и устраивать общие собрания собственников жилья в заочной форме.

В настоящее время в многоквартирных домах района активными жителями создаются чат-группы. Сейчас их количество составляет порядка 50 чатов. В домовых чатах жители обсуждают интересующие их темы, задают вопросы друг другу, поддерживают связь с управляющей компанией с целью оперативного реагирования на обращения жильцов дома, улучшения качества обслуживания и своевременного информирования о новостях и событиях в доме.

В 2020 году проведены общие собрания собственников по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества на 2021 год в 12-ти многоквартирных домах:

- ул. Абрамцевская, д.18;

- Алтуфьевское ш., д.83, д.85А, д.87, д.87 к.1, д.87 к.3, д.91 к.1, д.97 к.2;

- ул. Новгородская, д.13 и д.35 к.1;

- ул. Череповецкая, д.7, д.9/17.

Проведены общие собрания собственников по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества на 2022 год в 15-ти многоквартирных домах:

- Алтуфьевское шоссе, дома 93, 93 к.1 и 97 к.1;

- ул. Илимская, д.4;

- ул. Новгородская, дома 13 к.1, 30 и 34;

- ул. Псковская, д.2 к.2;

- ул. Череповецкая, дома 14, 4 к.1, 4 к.2, 8.

1. По ул. Псковская, д.8 управой района Лианозово проведен открытый конкурс по выбору управляющей организации.

2. По адресу ул. Абрамцевская, д.2, подъезд 2 проведена встреча с собственниками о заключении договора о централизованной охране помещения на первом этаже подъезда, для размещения и хранения инвалидной коляски инвалида-колясочника Казанцевой Е.В.

3. По адресу ул. Абрамцевская, д. 24, корп. 1 проведена встреча с собственниками по вопросу демонтажа малой архитектурной формы в виде замка, находящегося на дворовой территории дома. Мнения разделились.

4. Проведено общее собрание собственников по адресу: Новгородская ул., д.16, корп.1 по вопросу смены управляющей компании.

5. Проведены общие собрания собственников по адресам: ул. Угличская, дома 18, 19, 20 и 21 по вопросу перехода на прямые договора собственников многоквартирных домов с АО «Мосэнергосбыт» с предоставлением коммунальной услуги по электроснабжению.

6. По адресу: ул. Угличская, д.19 проведено собрание собственников по вопросу о включении в состав общего имущества многоквартирного дома помещения (здания), предназначенного для размещения систем охранной сигнализации, домофонов, видеонаблюдения, охраны и диспетчеризации лифтов.

ТРАНСПОРТ, ГАРАЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

В районе Лианозово имеются 83 пешеходных перехода:

- 2 надземных (один на МКАД и один над Новодачным шоссе, у торгового центра «Империя мебель»);

- 4 подземных перехода (два у метро «Алтуфьево» и один на Дмитровском шоссе, между вл. 159 (Лианозовский колбасный завод) и вл.116к1.

В 2020 году введён в эксплуатацию (по 1 пусковому комплексу) подземный пешеходный переход у железнодорожной платформы «Лианозово», достройка 2-го ПК (под самой железной дорогой на территорию САО) будет выполняться в рамках выполнения проекта планировки ТПУ «Лианозово».

- 78 наземных (из них 16 – регулируемых, 62 – не регулируемых).

Маршрутная сеть наземного городского пассажирского транспорта включает в себя 31 маршрут.

Благодаря широко развитой маршрутной сети жители района имеют возможность беспересадочной коммуникации с районами СВАО: Алтуфьевский, Бибирево, Северный, Останкинский, Северное Медведково, Лосиноостровский и ближними пригородами: Лобня, Химки, Долгопрудный.

Справочно:

Протяженность улично-дорожной сети района Лианозово - 28 километров.

Общая площадь улично-дорожной сети района Лианозово – 318 тысяч кв.м.

Количество зарегистрированного у жителей района автотранспорта – почти 22 тысячи легковых машин, и порядка 1600 грузовых.

В районе имеется 39 плоскостных автостоянок (30 с гаражами-боксами на 2939 м/м), + 5 с металлическим тентами и МАФ, и 4 открытых автостотянки ёмкостью на 647 м/м. Общая вместимость всех плоскостных автостоянок - 3586 машиномест. В районе Лианозово имеется также 16 капитальных гаражных объектов (в том числе в составе торговых комплексов) общей вместимостью 2830 машиномест, из них 5 – отдельно стоящих на 1834 м/м, 7 – в составе жилых домов на 554 м/м, 4 – в составе нежилых зданий на 442 машиноместа.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории района оборудованы 1768 парковочных мест на открытой улично-дорожной сети (23 парковки на УДС) и 2629 парковочных мест на 82-х внутридворовых парковках, а также имеется 11 парковок у различных социальных и коммерческих объектов на 585 машиномест.

Всего – 171 парковка на 11 тысяч 398 машиномест.

САМОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжалась работа по освобождению земельных участков от незаконно установленных металлических гаражей, навесов и других некапитальных объектов. В 2020 году в опережающем порядке, в том числе и не дожидаясь решения Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства префектуры СВАО, по результатам работы с правообладателями, были приняты меры по демонтажу различных некапитальных объектов:

- 5 индивидуальных гаражей лиц льготных категорий, которые по объективным причинам потеряли право на пользование земельным участком (один гараж во дворе дома по адресу: ул. Абрамцевская, вл. 9 корпус 1, один на ул. Новгородская, вл. 7к1, один на Новгородской, 36, один - на Новгородской, вл. 3 к.1, и еще один гараж на Алтуфьевском шоссе, вл. 97);

- выполнено решение Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства о демонтаже мойки, находящейся по улице Псковская вл.1.

- ограждение за детско-взрослой поликлиникой по адресу: ул. Псковская, д.11 корпус 2.

- оборудование АГЗС на Дмитровском ш, вл. 159А;

- принято решение о демонтаже МАФ во дворе дома Абрамцевская, 16Б.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Продолжается практическая реализация масштабного проекта инвестиционной комплексной застройки части территории промзоны № 49 «Бескудниково» жилыми и другими объектами, в соответствии с утверждённым проектом планировки (постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 № 506-ПП «Об утверждении проекта планировки части территории производственной зоны № 49 «Бескудниково», ограниченной ул. Илимская, пр.пр. 4652, границами земельных участков 77:02:0003002:121, 77:02:0003002:70, 77:02:0003002:112, полосой отвода МЖД Савеловского направления»).

Застройщик – инвестор АО «СЗ Эверест - трейд». Всего планируется построить, по информации инвестора, два высотных комплекса общей площадью 259 тысяч кв.м., порядка 194 тысячи кв.м. жилья и около 64700 кв.м. нежилой части. В настоящее время застраивается один из двух участков по адресу: ул. Илимская, вл.3, на котором строится три многоквартирных дома, запланированный срок ввода в эксплуатацию этих 3-х домов и ДОУ – 4-й квартал 2022 года. Помимо жилья, также будет построено два детских сада на 275 мест, наземные автостоянки на 1125 м/мест, подземные паркинги на 120 и 130 мест.

Строительство станции метро «Лианозово»

Планировочные решения строительства участка линии метрополитена утверждены постановлением Правительства Москвы от 25.03.2019 №239-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции «Селигерская» до станции «Лианозово».

В настоящее время работы по строительству станции метро ведутся на территории Северного административного округа. Планируемые сроки реализации проекта - 2022 год.

Продление линии метрополитена от станции «Лианозово» до станции «Физтех»

В конце апреля 2020 года Комплексом строительства г.Москвы было принято решение о строительстве этой ветки метро полностью в подземном варианте, без выхода линии метрополитена на поверхность.

Поэтому проект планировки территории линейного объекта от станции метро «Лианозово» и далее в настоящее время продолжает разрабатываться Москомархитектурой. На месте будущей стройплощадки в настоящее время выведены 224 гаражных бокса ГСК «Русь» с выплатой владельцам гаражей компенсации,

Достройка объекта долгостроя - объездной дороги вокруг микрорайона 1Б Лианозово (горзаказ №760 от 2004 года) перенесена на 2022 год. Объект долгостроя включён в Адресную инвестиционную программу города Москвы, выделено 492 миллиона рублей. Заказчик – Департамент строительства города Москвы.

В 1 квартале 2021 года планируется строительство двух участков шумозащитных экранов на МКАД, заказчик – ГКУ г.Москвы «УКРиС». Один участок предназначен для защиты от шума жителей улицы Псковской, второй (ул. Доронина) будет являться продолжением ШЗС, существующей на МКАД вдоль ДСК им.Ларина, и фактически будет защищать от шума жителей коттеджей для многодетных и ЖК «Дубовая роща».

В 2021 г. планируется продолжение реализации проекта по созданию транспортно-пересадочного узла «Лианозово» около ж/д платформы Лианозово, постановление Правительства Москвы от 15 января 2020 №20-ПП «Об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лианозово». В границах проекта территории ТПУ находятся территории двух соседних административных округов – Северного и Северо-Восточного.

Площадь территории ТПУ в границах ППТ – 84 га, площадь в границах размещения объектов ТПУ - 19,5 га. Общее кол-во планируемых к созданию машиномест – 1465.

В границы будущего ТПУ включена строящаяся станция метро «Лианозово». Планируется, что железнодорожная платформа «Лианозово» Савёловского направления Московской железной дороги будет перемещена ближе к новой строящейся станции метро (старую платформу демонтируют). Выход из метро со станции «Лианозово» в перспективе будет совмещён с подземным пешеходным переходом у северного вестибюля ж/д платформы «Лианозово». Кроме этого, с другой стороны этой новой ж/д платформы будет достроен пешеходный переход.

Для жителей Псковской улицы будет построен ещё один выезд на Лианозовский проезд, для чего будет проведена реконструкция перекрёстка Псковской и Зональной улиц (в районе дома 2 корпус 1 по Псковской), со строительством подземного пешеходного перехода.

Для этого планируется строительство нового проектируемого проезда 4837 на участке от Лианозовского проезда до полосы отвода железной дороги шириной 7 (вдоль природного комплекса №53А), а также строительство подземного пешеходного перехода через Псковскую улицу у пересечения с Зональной улицей и реконструкцию участка Псковской улицы со строительством заездного кармана для наземного городского транспорта и уширением на одну полосу движения на подъезде к Череповецкой улице.

Справочно:

Параметры других объектов ТПУ приведены в таблице:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен | Подземная площадь | Общая наземная площадь. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты капитального строительства | 52253 | 22900 | 47503 |
| 1.1 | Объекты технологии ТПУ | 550 | 900 | 500 |
|  | Здание конечной станции | 550 | - |  |
|  | Подземный пешеходный переезд | - | 900 | - |
| 1.2 | Объекты коммерции | 51705 | 22000 | 47003 |
|  | Торговый комплекс с подземной стоянкой- 0,43га | 5830 | 4000 | 5300 |
|  | Офисно-торговый комплекс 0,41 га | 5940 | 4000 | 5400 |
|  | Торговый комплекс «Аутлет-центр» с паркингом на 680 м/м – 3,18 га | 36633 | 14000 | 33303 |
|  | Павильоны попутного обслуживания пассажиров над станционном комплексом «Лианозово» - 0,37 га | 3300 | - | 3000 |
| 2. | Объекты некапитального строительства | - | - | 59500 |
| 2.1 | Объекты технологии ТПУ | - | - | 59500 |
|  | Перроны посадки/высадки | - | - | 4880 |
|  | Улично-дорожная сеть | - | - | 34540 |
|  | Отстойно-разворотная площадка | - | - | 5500 |
|  | Плоскостной перехватывающий паркинг 300 м\м | - | - | 7450 |
|  | Плоскостной перехватывающий паркинг 285 м/м | - | - | 7130 |

Продолжается реализация транспортного проекта – МЦД-1 «Одинцово-Лобня», связавшему беспересадочным маршрутом Савеловское и Белорусское направления Московской железной дороги, и прямо сопряжённого с планами по организации ТПУ «Лианозово».

В дальнейшем платформу Лианозово планируется перенести на 300-400 метров к будущей станции метро, а платформа Марк – перенесётся за МКАД

В районе улиц Угличская-Илимская планируется строительство нового остановочного павильона МЦД-1 «Улица Илимская».

В целях развития МЦД-1 и ТПУ «Лианозово», были обустроены парковки по адресам: Лианозовский пр., вл. 1 и Лианозовский пр., вл. 4А, прилегающие к станции МЦД-1 «Лианозово» были благоустроены и переданы в ГКУ АМПП на 450 м/мест.

Парковки введены в эксплуатацию в IV квартале 2020 года.

На указанных ППЗТ предусмотрено стимулирование пассажиров, пользующихся станцией МЦД-1 «Лианозово». Так, ГКУ АМПП были утверждены следующие тарифы: с 6.00 до 22.00 - 50 рублей в час, с 22.00 до 6.00 - 50 рублей в час в течение первых 2-х часов, далее - бесплатно (при непрерывном размещении транспортных средств на парковочных местах), с 05.30 до 02.00 - бесплатно при совершении в указанный период с момента постановки транспортного средства на парковочное место не менее двух поездок, первая из которых совершена от железнодорожной пассажирской станции «Лианозово», а последняя - от иных станций Московского метрополитена, станций Московских центральных диаметров или станций Московского центрального кольца.

С конца 2020 года начаты работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, окончание планируется в 2022 году (это часть утверждённого (ППМ 689-ПП от 25.10.16) проекта планировки участка МКАД от Дмитровского до Осташковского шоссе, включая развязку с Алтуфьевским шоссе).

На земельном участке по адресу: ул. Абрамцевская, вл. 35 ведётся подготовка к проектированию капитального православного храма святителя Спиридона Тримифунтского. В настоящее время на данном участке на средства прихожан Русской Православной Церкви построена часовня во имя святого князя Александра Невского.

В Программу реновации включены 5 домов района Лианозово по адресам: ул. Илимская, дом 5 и дом 5Б; ул. Абрамцевская, дом 4 и дом 4 кор.1; ул. Псковская, дом 4.

По адресу: ул. Илимская, вл. 1-3 в 2020 году продолжалось строительство жилого дома, заказчик – Фонд реновации, подрядчик – ООО «СТР Контракшн».

Кол-во этажей – 20 + технический чердак + 1 подземный этаж.

На 1 этаже предусмотрено нежилое помещение общественного назначения площадью 137,45 кв.м.

Количество квартир – 131.

Подземная автостоянка на 115 машиномест. В настоящее время подрядная организация выполняет плановые работы основного периода. Окончание строительства дома – март 2022.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В 2020 году на территории района Лианозово было открыто:

- магазинов по реализации продовольственных товаров 9 и 8 магазинов по реализации непродовольственных товаров;

- 11 предприятий общественного питания;

- 25 предприятия бытового обслуживания.

В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, на территории района функционирует 19 нестационарных торговых объектов нового образца, со специализацией «Мороженое», «Овощи-фрукты», «Печать», «Елочный базар».

В 2020 году управой района рассмотрено 22 дела об административных правонарушениях (осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест). Сумма наложенных штрафов 80 000 рублей, взыскано 47 500 рублей. Отправлено в службу судебных приставов 8 дел.

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» сотрудниками сектора по вопросам торговли и услуг проводился мониторинг предприятий торговли по вопросу соблюдения работниками торговых объектов и непосредственно покупателями требований по соблюдению масочно-перчаточного режима.

За отчетный период на нарушителей было составлено 93 протокола об административном правонарушении, из которых 2 протокола составлено за нарушение режима работы предприятий общественного питания в ночное время и 91 протокол за нарушение масочно-перчаточного режима. Все материалы направлены в суд для вынесения решения. По 34 делам судом было принято отрицательное решение, по 4 делам определено наложение штрафных санкций на общую сумму 330 тысяч рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Важнейшая составляющая социальной политики города Москвы является социальная защита населения.

В рамках приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, демографической и жилищной политики, принятых на федеральном уровне, Правительством Москвы, также префектурой СВАО и администрацией района намечены и реализуются дополнительные меры, направленные на улучшение жизни жителей района и предоставление им необходимых государственных услуг и гарантий.

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан,

в том числе в натуральном выражении

Материальная помощь оказывается льготным категориям населения района Лианозово, а именно: одиноким ветеранам, пенсионерам и инвалидам, многодетным семьям, семьям имеющих детей-инвалидов и другим жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Справочно:

В 2020 г. была оказана помощь 12-ти гражданам района на сумму 400 тысяч рублей.

Талоны бытового обслуживания выдаются льготным категориям граждан через Центр социального обслуживания и Центр помощи семье и детям «Диалог». За год выдано 495 талонов.

В 2020 году было выдано 32 продуктовых набора для льготных категорий населения к памятным датам, таким как: День Победы и 79-ая годовщина битвы за Москву.

Так же было выдано 32 подарка к международному Дню инвалидов.

За прошедший год было выдано 3 400 сертификатов на покупку продуктов и 227 сертификата на покупку товаров длительного пользования.

В течение 2020 года силами ГБУ «Жилищник района Лианозово» было отремонтировано 37 квартир ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 5 492,1 тысячи рублей.

Справочно: Ремонт квартир проводился по адресам:

- ул. Абрамцевская, д.2, кв.96, д.3Б, кв. 122, 3Б, кв.193, д.5 кв. 37, д.12, кв.256, д.14, кв.81, д.14, кв.123, д.24, кв.23.

- ул. Абрамцевская, д.16Б, кв.105, кв.285, кв.303, кв.343, кв.413, д.20, кв.90.

- Алтуфьевское ш., д.87, кв.172, д.87, корп.3, кв.150, д. 91, корп. 1, кв. 60, д. 93, кв. 203, д. 95Б, кв. 213, д.95Б, кв. 250, д. 97, кв. 319.

- ул. Илимская, д.2 к.1, кв. 278, д.4, кв.136, д.6, кв. 363

- ул. Псковская, д.2 к.2, кв. 641, д.10 к.1, кв. 317

- ул. Новгородская, д.4, кв.303, д.4, кв. 431, д.7 к.1, кв.105, д.13, кв.62, д.21, кв.47, д.24, кв.65, д.34, кв. 297

- ул. Череповецкая, д.4, кв.45, д. 8, кв.19, д.15, кв.127.

Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

В 2020 году проведено обустройство входных групп в жилых домах по 7-ми адресам:

- ул. Илимская, д.2, подъезд 4;

- ул. Новгородская, д.4, подъезд 6;

- ул. Псковская, д.10, корп. 1, подъезд 1;

- ул. Череповецкая, д.5/14, подъезд 3;

- ул. Абрамцевская, д. 16Б, подъезд 4;

- ул. Абрамцевская, д. 16Б, подъезд 6;

- Алтуфьевское шоссе, д. 97, подъезд 10.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательная система района представляет собой развитую сеть учреждений дошкольного, начального, основного и среднего (полного) образования и учреждений дополнительного образования детей.

В районе Лианозово функционируют 5 образовательных комплексов, включающих в себя школы и детские сады.

Справочно:

На территории района Лианозово расположено: 34 объекта школьного и дошкольного образования (12 государственных и 1 частная школа, 20 государственных дошкольных образовательных учреждений, 1 частный детский сад).

Весной 2020 года начался ремонт здания детского сада, расположенного по адресу: Угличская ул., д. 4, к. 1. В рамках проведения капитального ремонта было проведено утепления фасада, ремонт кровли, замена всех коммуникаций. В настоящее время идет приёмка выполненных работ. В летний период 2021 года планируется провести благоустройство территории.

В 2020 году количество учащихся образовательных учреждения составило 6052 человека. А дошкольные образовательные учреждения посетило 2522 человека.

В октябре 2020 года в рамках акции «Лианозово-край дубов» на территории детского сада ГБОУ «Школа №1573» по адресу: ул. Абрамцевская, д.24 корпус 1 активистами района были высажены 220 молодых дубков. Их привезли волонтеры-экологи проекта "Живые леса России", которые принимали активное участие в посадке саженцев. Воспитанники детского сада будут ухаживать за молодыми дубками, а когда те подрастут, деревца рассадят по всей территории района.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В районе расположены 8 объектов здравоохранения (Диагностический центр № 5, филиал ДЦ № 5 на Псковской улице, филиалы № 2 и № 5 детской городской поликлиники № 125, детская стоматологическая поликлиника № 16, взрослая стоматологическая поликлиника № 61, женская консультация, психоневрологический диспансер).

В 2020 году филиал № 2 детской городской поликлиники № 125 по адресу: ул. Новгородская, д.23А по Государственной программе «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение») был капитально отремонтирован. Здание детской поликлиники изменилось и снаружи и внутри: обновили полностью фасад, провели новые инженерные системы, изменили планировку кабинетов, а также обновили логистику. Самые востребованные специалисты теперь будут на 1-ом и 2-ом этаже. Кабинеты врачей узких специальностей и административные помещения расположатся на 3-м этаже. В местах ожидания установили новую мебель, для детей оборудовали игровые зоны. Территория детской поликлиники была благоустроена по единому стандарту, на данный момент установлены лавочки для отдыха, детская площадка и дополнительные опоры освещения.

Завершение ремонтных работ планировалось в 2022 году, но, благодаря применению современных строительных технологий, поликлинику откроют в 2021 году.

До окончания ремонта детской городской поликлиники № 125 по адресу: ул. Новгородская, д.23А врачи принимают маленьких пациентов в головном здании на ул. Костромская, д.14 и в филиале № 1 на ул. Лескова, д.8Б.

Филиал № 5 детской поликлиники №125, расположенный на ул. Псковская д. 11 корп. 2, закрыт с апреля 2020 года, в связи с работой АКТЦ (амбулаторный КТ-центр) в филиале ДЦ №5 ДЗМ филиал №5, для проведения диагностики больных новой коронавирусной инфекции.

Не открою тайны и скажу о том, что в прошлом году внимание всех было приковано к титанической работе врачей! Так :

Справочно:

В Диагностическом центре № 5 на ул. Абрамцевская, д.16 стр. 1 в 2020 году было зафиксировано 188 168 посещений по полису ОМС.

В филиале ДЦ № 5 на ул. Псковская, д.11 корпус 2 было обслужено 31 тысяча 784 человека по полису ОМС.

На базе Диагностического центра №5 с апреля 2020 года по адресам: ул. Абрамцевская, д.16 стр.1 и на ул. Псковская, д.11 корпус 2 были развернуты амбулаторные КТ-центры (АКТЦ) для диагностики вирусной пневмонии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В Диагностическом центре № 5 на ул. Абрамцевская, д.16 стр. 1 в 2020 году было зафиксировано 9 261 посещение по АКТЦ.

В филиале ДЦ № 5 на ул. Псковская, д.11 корпус 2 было обслужено 23 тысячи 947 человек через АКТЦ.

В филиале № 2 детской городской поликлиники № 125 по адресу: ул. Новгородская, д.23а в 2020 г. приняли 158 тысяч 521 пациент, а в филиале № 5 на ул. Псковская – 30 тысяч 627.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Украшением нашего района является Лианозовский парк культуры и отдыха, который постоянно развивается и ежегодно благоустраивается. Несмотря на сложный ушедший год в парке были благоустроены детская площадка и спортивная площадка с новыми тренажерами.

В парке работает бесплатный Wi-Fi.

Фонтан, прокат лодок и катамаранов, сцена для проведения культурно-массовых мероприятий, городок аттракционов, танцевальная площадка, точки питания в ушедшем году не работали.

Территория парка полностью приспособлена для доступа лиц с ограниченными физическими возможностями.

В районе расположена Библиотека № 57 Централизованной библиотечной системы СВАО города Москвы, включающая в себя 2 отделения – взрослое и детское. С февраля 2020 года взрослое и детское отделение библиотеки №57 закрыто на ремонт. В рамках текущего ремонта произведены работы по ремонту полов, потолков, стен и санузлов, также модернизировано компьютерное оборудование для читателей. Завершение ремонта планируется на 1-м квартале этого года.

Детская школа искусств имени В.С. Калинникова

Это многопрофильное образовательное учреждение, где обучаются 1412 человек, из них на бюджетном отделении 1200 человек и на платном отделении – 212 учащихся. В 2020 году школа искусств работала в дистанционном режиме.

СПОРТ

Одной из основных задач управы района Лианозово является привлечение всех социальных категорий жителей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование потребности в ведении здорового образа жизни у детей и подростков, молодежи и взрослого населения, укрепление физического здоровья населения. С учетом сложившейся ситуации пришлось спешно переформатировать свою работу.

Для решения этих задач в районе создана большая спортивная база:

- 21 дворовая спортивная площадка, 12 из которых в зимний период заливаются под катки с естественным льдом,

- один из крупнейших в СВАО каток с искусственным льдом,

- ГБУ «Центр досуга, культуры и спорта «Лидер»,

- Спортивный клуб «Лианозово»,

- АНО ИМА «Лианозово»,

- ФОК на Зональной улице (теперь называется Спортивный комплекс «Лианозово»).

1.Каток с искусственным льдом

| № п/п | Адрес | Площадь, м2 | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вологодский проезд напротив Алтуфьевское шоссе, д. 97, корп. 1 | 1800 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |

2. Катки с естественным льдом

|  | Катки с естественным льдом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Площадь, м2 | Балансодержатель |
| 1. | Угличская ул., д.2 | 785 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 2. | Угличская ул., д.20 | 401 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 3. | Череповецкая ул., д.15 | 223 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 4. | Череповецкая ул., д.4 | 586 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 5. | Алтуфьевское шоссе., д.91 | 345 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 6. | Новгородская ул., д.4 | 1394 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 7. | Новгородская ул., д.11, к.2 | 530 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 8. | Абрамцевская ул., д.2 | 528 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 9. | Абрамцевская ул., д. 7 | 786 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 10. | Абрамцевская ул., д.8 | 484 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 11. | Абрамцевская ул., д.20 | 777 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 12. | Псковская ул., д.7 к.1 | 315 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |

3. Лыжная трасса

| № п/п | Адрес | Протяженность (км) | Балансодержатель | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алтуфьевское шоссе, д.147 –149, усадьба «Алтуфьево» | 0,75 | ГАУК г. Москвы «ПКиО «Лианозовский» | ГАУК г. Москвы «ПКиО «Лианозовский» |

4. Универсальные спортивные площадки

| № п/п | Адрес | Балансодержатель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Абрамцевская ул., д. 1 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 2. | Абрамцевская ул., д. 9, к.1, п. 3-4 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 3. | Абрамцевская ул., д.12 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 4. | Алтуфьевское шоссе, д.93 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 5. | Алтуфьевское шоссе, д.97 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 6. | Новгородская ул., д.34 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 7. | Угличская ул., д. 4 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 8. | Череповецкая ул., д. 5/14 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 9. | Угличская ул., д. 6, к. 2 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 10. | Молокова ул., д.3, к.3 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 11. | Череповецкая ул., д.4 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |
| 12. | Новгородская ул., д. 22 | ГБУ «Жилищник района Лианозово» |

На катке с искусственным льдом в 2020 году прошли массовые спортивные и досуговые мероприятия:

- 25 января 2020 года центр "Лидер" совместно с молодёжной палатой района Лианозово провели праздник, посвящённый ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ И ДНЮ СТУДЕНТА. Гости катка поучаствовали в весёлых викторинах и эстафетах, потанцевали и конечно получили памятные призы!

- 13 февраля 2020 года каток посетили сотрудники компании Декатлон.
В дворовый хоккей сыграли бывшие профессиональные хоккеисты из Франции, а ныне инженеры и продукт менеджеры Oroks, хоккейного бренда Декатлон.
Специальный гость Арно Бриан - участник 4 Олимпиад в составе сборной Франции, капитан команды Франции в Солт Лейк сити.
Глава управы Елена Колесова и глава муниципального округа Марина Журкова в торжественной обстановке встретили спортсменов и подарили им памятные подарки.

- в конце декабря 2020 года Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей района с Наступающим новым годом.

Базовыми центрами для ведения и организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории района являются:

ГБУ «Центр досуга, культуры и спорта «Лидер»

В 2020 году ГБУ ЦДКС «Лидер» было проведено 66 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, в которых приняло участие более 1600 человек, в том числе не только дети до 18 лет, но и старшее поколение, люди с ОВЗ, ветераны и пенсионеры.

Спортивно-массовую работу в 2020 году обеспечивали 16 тренеров.

Общая численность занимающихся по физической культуре в ГБУ ЦДКС «Лидер» - 490 человек.

Секции: футбол, баскетбол, стритбол, тяжелая атлетика, дартс, настольный теннис, регби, пилатес, туристический клуб, ОФП, хоккей, танцы, шахматы. С учетом Указа Мэра были закрыты. Тем не менее работа проводилась в новом формате на удаленке. Пришлось найти новые решения.

Спортивные соревнования на открытом воздухе проводились.

Центр «Лидер» защищал честь района более чем в 40 окружных соревнованиях на «Кубок префекта-2020». Сборные команды района были сформированы из жителей различных возрастных категорий и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Справочно:

Центром «Лидер» были организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями здоровья: дартс, пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы, петанк, жульбак.

Сборные команды района, сформированные из людей с ограниченными возможностями, принимали участие в спартакиаде инвалидов СВАО «Мир равных возможностей».

В 2020 году ГБУ ЦДКС «Лидер» совместно с управой района Лианозово тесно взаимодействовали с отделением реабилитации ТЦСО «Бибирево» отделение «Лианозово». Люди с ограниченными возможностями, стоящие на учете, принимали активное участие в районных и окружных соревнованиях. Для них на бесплатной основе предоставлено время в бассейне (ФОК «Яуза», ФОК «Полярная звезда» и ГБУ Спортивно-адаптивная школа Москомспорта) для занятий оздоровительным плаванием.

В 2020 году велась работа по «Активному долголетию». Были открыты такие направления как: скандинавская ходьба, английский язык, лоскутное шитье, дыхательная гимнастика, хор «Казачья вольница», информатика.

По итогам общекомандного зачета спартакиады «Кубок префекта СВАО 2020» команда района Лианозово заняла 6 место.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Зональная является крупнейшим спортивным объектом на территории района Лианозово. Сейчас он называется Спортивный комплекс «Лианозово».

На сегодняшний день действуют секции по следующим видам спорта:

Детские секции: большой теннис, бадминтон, каратэ, спортивная аэробика, самбо, мини-футбол, настольный теннис, фитнес (тренажерный зал).

Секции для взрослых: бадминтон, теннис, тренажерный зал, спортивно-оздоровительные танцы, оздоровительная гимнастика, ОФП, скандинавская ходьба, стретчинг, настольный теннис.

Секции для граждан старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие": ОФП, фитнес (тренажёрный зал).

В 2020 году секции были закрыты.

Автономная некоммерческая организация «Детско-юношеский спортивно-оздоровительный Центр «ИМА»

Создана в 1991 году. Численность занимающихся – 370 (дети, подростки, взрослое население). Количество тренеров-преподавателей – 11 человек, из них 9 с высшим образованием.

Основные направления, по которым ведется работа в центре: восточные единоборства (каратэ, ушу, тайский бокс, борьба) группа ОФП, брейк-данс, фитнес, тренажерный зал и другие.

Справочно:

В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, спортсмены ИМА-Лианозово по каратэ активно принимали участие в турнирах различного уровня, завоевав за год 119 медалей из них 47 высшего достоинства. 8 спортсменов вошли в состав сборной Москвы по всестилевому каратэ, а один спортсмен отобрался в сборную страны!

Активно на соревнованиях различного уровня выступают спортсмены сборной команды ИМА-Лианозово по тайскому боксу. На базе спортивного центра «ИМА» работает бесплатная группа для пенсионеров по общефизической подготовке, зумбе и тренажерный зал.

В 2020 году Центром «ИМА» совместно с управой района Лианозово, аппаратом совета депутатов, а также департаментом спорта города Москвы были проведены спортивно-досуговые мероприятия по различным видам спорта. Также активное взаимодействие АНО «ДЮСОЦ «ИМА» ведет с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Лианозово.

Главной задачей всех мероприятий является пропаганда здорового образа жизни, а также вовлечение новых ребят в спортивную жизнь.

Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды посещают группы и секции на льготных условиях и бесплатно по ходатайству управы района.

Спортивный клуб «Лианозово», Алтуфьевское ш., д. 87

Спортивный клуб «Лианозово» работает на территории района «Лианозово» с 1984 года. Численность занимающихся – 450 человек (дети, подростки, взрослое население). Количество специалистов по спорту – 10 человек.

Справочно:

В клубе представлен широкий спектр спортивных направлений: для детей и подростков - занятия боксом, борьбой «самбо», айкидо, художественной гимнастикой и хореографией. Для взрослого населения проводятся оздоровительные занятия по фитнесу, аэробике, различным танцевальным направлениям. Все спортивные залы клуба оснащены современным оборудованием и инвентарем, к работе привлечены специалисты высокой квалификацией с большим опытом работы.

Достопримечательностью клуба является музей, где собраны фотодокументы и памятные награды выдающихся спортсменов-боксеров прошлых лет.

Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды посещают кружки, студии и секции на льготных условиях и бесплатно по ходатайству управы района.

В феврале 2020 года Спортивным клубом «Лианозово» был проведен один из этапов знаменательного мероприятия «Марафон Победы», посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Ветераны поделились интересными рассказами о войне, юные спортсмены выступили с показательными выступлениями по борьбе «самбо» и художественной гимнастике.

В связи с запретом на организацию спортивно-массовых мероприятий из-за «COVID-19» с 21 марта 2020 года по настоящее время проведение запланированных спортивных соревнований отложено на неопределенный срок.

С сентября по декабрь 2020 года СК «Лианозово» проводил спортивные занятия с ограниченным количеством занимающихся, исполняя все предписания и ограничения.

ДОСУГОВАЯ И СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В рамках утвержденного государственного задания на 2020 год основным направлением досуговой работы ГБУ «Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» являлось художественно-эстетическое творчество и занятия различными видами искусств.

33 творческих студий, в которых занимаются около 340 человек работали в новом формате, на удаленке.

Из них 19 творческих студий работают в рамках выполнения государственного задания, занятия в них проходят на бесплатной основе, занимаются в бесплатных студиях 340 человек, из них 295 – несовершеннолетних. Досуговую работу в 2020 году обеспечивали 12 руководителей студий.

Справочно:

Студии: «Акварелька» изостудия от 4-7 лет, «Умелые ручки» от 3-6 лет, Танцевальная секция "Фантазия" от 3 лет, Подготовка к школе «Умка» от 4-7 лет, Театральная студия «Азбука театра» от 4-7 лет, Театральная студия «Овация» от 8-14 лет, Раннее развитие «Капитошка» от 2-3 лет, Раннее развитие «Непоседы» от 3-4 лет, Вокальная студия "Веселые нотки" от 5-7 лет, Изостудия «Учимся творить» от 7 лет, Творческая мастерская «Рукодельница» от 6-10 лет, Английский язык от 4-7 лет. Вокальная студия «Казачья Вольница» от 55 лет.

В 2020 году было запланировано и проведено 42 культурно-массовых, общественно- и социально-значимых мероприятия:

- открытые уроки;

- концерты в ЦСО;

- праздники двора;

- участие в круглых столах;

- конкурсы рисунков;

- мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам;

- поздравление жителей района с Новым Годом,

Кроме этого Центр «Лидер», в конце 2020 года организовал в формате онлайн «Голубой огонёк».

Региональная детско-подростковая и молодёжная общественная организация «Водолей»

Региональная детско-подростковая и молодежная общественная организация «Водолей» основана в 1994 году. Первый центр детского и юношеского творчества «Водолей» начал работать в районе Лианозово в 1995 году.

В кружках и секциях «Водолея», расположенных по трём адресам на улице Абрамцевская, д.8а, д.9 корп.1 и д. 16Б, занимается около 600 человек, 250 человек посещают досуговые мероприятия и спектакли.

В связи с пандемией множество массовых мероприятий было отменено.

В конце 2020 года было организовано:

- 2 смены в летнем лагере: более 100 детей;

- собрано 60 кг вещей для детского приюта и 65 кг подарков для дома престарелых;

- собрано более 50 кг корма для кошек и собак, находящихся в приюте.

Дети из социально-незащищенных семей, дети-инвалиды посещают кружки, студии и секции на льготных условиях и бесплатно по ходатайству управы района.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Молодежная палата района Лианозово была сформирована летом 2015 года.

Активисты молодежной палаты оказывают помощь в организации социально значимых мероприятий, участвуют в патриотических акциях и творческих конкурсах, ведут страницу палаты в социальных сетях и запускает флешмобы.

· 27 февраля 2020 г. Молодежной палатой района Лианозово проведен ежегодный районный турнир «PROдебаты» на базе Школы № 1449 при поддержке управы района Лианозово и ГБУ ЦДКС «Лидер». Данный проект направлен на развитие ораторского мастерства и искусства убеждения в молодежной среде.

· 5 марта Молодёжная палата района Лианозово поздравила с наступающим женским днём 8 марта представителей Совета ветеранов района Лианозово. В тёплой и уютной обстановке молодое и старшее поколение вспомнили истории военных лет в честь 75-летия с дня победы в Великой Отечественной войне.

· В июле и сентябре 2020 года члены Молодёжной палаты района Лианозово совместно со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и инспекторами Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Лианозово провели два рейда «НаркотикиСТОП!».

· 29 июля члены Молодёжной Палаты Лианозово провели велопробег, приуроченный ко дню физкультурника.

· 26 сентября в нашем районе прошла акция "Чистый берег"☘.⠀Сотрудники управы совместно с ГКУ "ИС района Лианозово" и Молодежной палатой очищали от мусора береговую линию двух водоемов около усадьбы «Алтуфьево».

· 13 октября 2020г. Молодежная палата района Лианозово приняла участие в акции «Лианозово-край дубов». 220 саженцев молодых дубков появились на территории детского сада ГБОУ "Школа №1573". Их привезли волонтеры-экологи проекта "Живые леса России", которые принимали активное участие в посадке молодых деревьев.

· 21 октября 2020 члены молодёжной палаты Лианозово приняли участие в акции по сбору макулатуры, которая проходила в семейном центре "Диалог". ⠀

· 20 ноября 2020 года в рамках акции "Новая жизнь" Молодёжная палата Лианозово совместно с управой, ГБУ Жилищник на месте спиленного, старого и больного дуба посадили новый, молодой семилетний дубок, который был привезен из Смоленской области.

· 23 декабря Молодежная палата Лианозово запустила акцию "Воздух без микробов"! По району размещены 5 плакатов с масками. Каждая из них в индивидуальном пакете.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ УПРАВЫ РАЙОНА ЛИАНОЗОВО (КДН и ЗП)

На профилактическом учете в Комиссии состоит 30 несовершеннолетних (в 2019 - 20), из них: 23 – учащиеся школ, 5 – учащийся колледжа, 2 – не учится, не работает.

Справочно: На профилактическом учете состоят несовершеннолетние:

- 2 (в 2019 - 0) – за совершение общественно опасных деяний в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

- 5 (в 2019 - 3) – за прогулы;

- 6 (в 2019 - 3) - за иные антиобщественные деяния;

- 4 (в 2019 - 4) – самовольные уходы из дома;

- 0 (в 2019 - 0) – возбуждено уголовное дело;

- 5 (в 2019 - 4) – распитие спиртных напитков;

- 3 (в 2019 -3) – употребление СНЮС;

- 3 (в 2019 - 3) – употребление наркотических средств.

- 1 (в 2019 – 0) – попытка суицида

- 1 (в 2019 – 0) – ст. 6.24 ч.1 КоАП РФ (курение)

На рассмотрение комиссии поступило 232 материала (в 2019 г. - 235), на заседаниях комиссии рассмотрено 225 материалов (в 2019 г. - 231).

За 2020 год проведено 23 заседания КДН и ЗП района Лианозово, на которых рассмотрено 136 дел на несовершеннолетних (в 2019 - 140) и 89 дел на родителей (в 2019 - 91).

Справочно: На заседаниях комиссии заслушано:

- ежеквартальные заключения филиала «Лианозово» Центра социальной помощи семье и детям «Диалог» по результатам индивидуальной профилактической работы с социально неблагополучными семьями, состоящими на учете в КДН и ЗП района и на сопровождении филиала;

- информационное сообщение Отдела по делам несовершеннолетних (ОДН) ОМВД России по району Лианозово «О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории района Лианозово за 6 месяцев 2020 года»;

- информационное сообщение ОДН ОМВД России по району Лианозово «О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории района Лианозово за 11 месяцев 2020 года»;

- информация УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве: «О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Северо-Восточного административного округа г. Москвы» за 3 месяца, за 6 месяцев, за 9 месяцев 2020 года.

- протоколы заседаний окружной КДН и ЗП СВАО г. Москвы;

- Отчет о работе за 10 месяцев 2020 года АНО Детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр «ИМА-Лианозово»;

- Отчет о работе за 10 месяцев 2020 года Региональной детско-подростковой и молодёжной общественной организации «Водолей».

Проведено 14 проверок организации воспитательной и профилактической работы в образовательных учреждениях.

Проведены проверки осуществления индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями:

- ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Диалог» филиал Лианозово;

- ГБУ Центр досуга, культуры и спорта «Лидер».

Материалы о работе Комиссии публиковались на официальном сайте управы и на сайте газеты «Моё Лианозово».

28 января 2020 г. специалистами КДНиЗП проведен Круглый стол органов и учреждений системы профилактики по вопросу межведомственного взаимодействия в сфере раннего выявления употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ.

31 января 2020 г. специалистами комиссии проведено координационное совещание по теме: «Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

12 февраля 2020 г. специалистами КДНиЗП проведен КРУГЛЫЙ СТОЛ для директоров, классных руководителей и социально-психологических служб образовательных учреждений района Лианозово по теме: «Профилактика употребления среди несовершеннолетних наркотических средств, психотропных веществ и СНЮСа».

По мнению сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Лианозово рост числа несовершеннолетних состоящих на учете в комиссии связан с длительным нахождением детей на дистанционном обучении и ослаблении контроля со стороны родителей, находящихся на работе. Также в период пандемии были закрыты спортивные и досуговые учреждения района, что повлияло на увеличение правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в связи с отсутствием организации досуга.

Анализируя состав семей несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, важно отметить, что большая часть детей воспитывается в неполных семьях, где ослаблен либо отсутствует контроль за внеурочной занятостью, увлечениями и дружескими связями детей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

За 12 месяцев 2020 года обстановка с пожарами на территории, на объектах и в жилом секторе района Лианозово характеризовалась следующим образом:

- зарегистрировано 48 пожаров;

Погибших не было.

Пострадавшие: 2.

Обстановка по погибшим и пострадавшим на пожарах на территории района Лианозово стабильная.

По сравнению с 2019 годом на территории района произошло увеличение количества пожаров на 9 случаев.

Наибольшее число пожаров и загораний в районе происходили в жилом секторе. Самая распространенная причина - это неосторожное обращение с огнём, в том числе и от курения, следующими по частоте причинами возникновения пожаров являются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и транспортных средств.

Управой района Лианозово совместно со 2 РОНПР Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве запланирован ряд профилактических мероприятий, направленных на улучшение противопожарной обстановки на территории района в 2021 году.

Для временного размещения населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций, в районе создано 8 пунктов временного размещения общей вместимостью 4800 человек.

Неработающее население района может получить консультации по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в двух учебно-консультационных пунктах (УКП), созданных на базе ГБУ «Жилищник района Лианозово» по адресам: ул. Новгородская, д. 32 и ул. Абрамцевская, д. 8А.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ,

ГУ МЧС по СВАО и другими заинтересованными организациями

С целью обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, общественного порядка, безопасности и антитеррористической защищённости населения, объектов транспорта, социально-экономической и жилищно-коммунальной сферы управой района Лианозово совместно с заинтересованными службами ведётся планомерная работа, направленная на осуществление комплекса мер по усилению антитеррористической безопасности, в первую очередь объектов жизнеобеспечения.

В 2020 году было проведено 7 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и 4 заседания постоянно действующей рабочей группы района Лианозово по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

Справочно:

В ходе заседаний были рассмотрены вопросы категорирования и паспортизации объектов массового пребывания людей; безопасности и антитеррористической защищенности населения и объектов жилищно-коммунальной и социально-экономической сферы; разработан комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности мест массового пребывания людей в дни проведения праздничных мероприятий и единого дня голосования; выполнения мероприятий, предусмотренных Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.

В заседаниях комиссий принимали участие руководители предприятий и организаций, функционирующих на территории района, представители ОМВД России по району Лианозово и Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве. Решения комиссий выполняются в установленные сроки.

В управе района созданы постоянно действующая пропагандистская группа; постоянно действующая Межведомственная рабочая группа по вопросам межэтнических отношений, формирования гражданской солидарности, противодействия экстремизму в молодежной среде; Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей района Лианозово города Москвы.

Разработан и утвержден порядок действий должностных лиц (руководителей организаций) при установлении уровней террористической опасности на территории района Лианозово города Москвы.

Утвержден перечень объектов вероятных террористических посягательств на территории района. Проверено наличие и срок действия паспортов безопасности крупных объектов, расположенных на территории, разработан и утверждён паспорт безопасности района. Откорректирована схема связи, оповещения и управления силами и средствами комиссии по ЧС и ПБ.

В районе организовано конструктивное взаимодействие с ОМВД по району Лианозово, с общественными пунктами охраны правопорядка. В целом ситуация по противодействию терроризму и экстремизму спокойная, проявлений терроризма и экстремизма на территории района в отчетный период не зафиксировано.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Важнейшую роль в преодолении административных барьеров и своевременного доведения информации до жителей района играет информирование через районные СМИ (официальный сайт управы, интернет-газета), а также через социальные сети управы, уличные застекленные информационные стенды и доски на подъездах. Особое значение это обрело в 2020 году в период карантина.

Районная газета

В печатном виде районные газеты в Москве не издаются. Самые свежие новости ежедневно публикуются на сайте районной интернет-газеты gazeta-lianozovo.ru.

В печатном виде продолжает выходить окружная еженедельная газета «Звёздный бульвар», который бесплатно распространяется по почтовым ящикам жителей района Лианозово. Тираж окружной газеты покрывает всю территорию СВАО.

Официальный сайт управы

Управа района Лианозово имеет свой официальный сайт в Интернете, зарегистрированный как СМИ, его адрес: lianozovo.mos.ru. На сайте размещена историческая справка о районе, а также справочная информация об управе, о предприятиях и учреждениях района.

Здесь еженедельно размещается план районных мероприятий на следующую неделю, а также ежедневно публикуется информация о наиболее важных событиях в жизни района и города. Также на сайте работает электронная приемная, которая позволяет жителям района, не выходя из дома отправлять обращения в управу.

Социальные сети управы района

В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества. В 2020 году большая половина всего общения, переместилась в интернет-пространство. Управа района Лианозово зарегистрирована в социальных сетях на интернет-ресурсах. По состоянию на 12.02.2021 года число подписчиков составляет: VK.com - 931, Facebook.com - 671, Instagram - 1051 и Twitter - 33 подписчиков. За январь 2021 года прирост подписчиков управы района Лианозово увеличился на 132 человека.

В этих пабликах ежедневно публикуется 2-3 поста, ведется информирование жителей об актуальных мероприятиях, о событиях в районе. Так же жители могут оставить свои вопросы и замечания как в личных сообщениях управы, так и в комментариях к постам. Благодаря активности в социальных сетях управа района Лианозово своевременно может реагировать на сигналы от жителей в других пабликах.

Глава управы так же ведет свою страничку в Фейсбуке, где выкладываются посты с информацией о её участии в различных мероприятиях района и округа, поручения по итогам субботних обходов.

Информационные стенды

В районе Лианозово установлены 46 застекленных уличных стендов – по 2 штуки в границах 23-х избирательных участков.

На всех подъездах многоквартирных домов района Лианозово установлены застекленные информационные конструкции, где постоянно размещены основные сведения о нашем районе, а также по мере поступления размещается городская социально-значимая информация.

Встречи с населением

Главы управ всех районов города Москвы должны встречаться с населением в единый день проведения встреч, определенный Правительством Москвы – в третью среду каждого месяца.

К сожалению, в 2020 году было проведено всего 2 встречи с населением – в январе и феврале, где жителями было задано 24 вопроса. Затем, в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в период пандемии коронавируса Covid-19, встречи были временно отменены и до настоящего времени они не проводятся.

Субботние обходы главы управы

В ноябре 2020 года возобновились еженедельные субботние обходы территории, в которых также могут принимать участие жители района. По итогам обходов я даю поручения по устранению выявленных недостатков. Всего за прошлый год проведено 8 таких обходов. О каждом обходе заранее дается в сетях информации с приглашением принять участие. По результатам обхода также публикуется информация.

Публичные слушания и общественные обсуждения

В 2020 года на портале «Активный гражданин» были организованы общественные обсуждения по следующим проектам:

· в июле-августе – по проекту МЦД «Одинцово-Лобня»;

· в сентябре - по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Леваневского, вл. 5-7;

· в октябре - по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в части территории по адресу:
ул. Абрамцевская, вл. 30;

· в ноябре - по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в части территории по адресу: КРТ № 1 Бескудниково.

В сентябре 2020 года жители района Лианозово приняли участие в социологическом опросе для формирования концепции благоустройства двух скверов: на ул. Зональная и Хотьковского сквера на ул. Абрамцевская, д.12.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Обращения граждан являются формой обратной связи органов исполнительной власти с жителями.

В 2020 году в управу района Лианозово по электронной почте поступило 404 обращения, в письменном виде -163, всего 567 обращения (в 2019 году было 673 обращения).

1092 поручений поступило из префектуры СВАО для рассмотрения, принятия мер и подготовки ответов (в 2019 – 714).

На личный приём главы управы обратились 67 жителей района (в 2019 – 146).

Лианозовцы активно обращаются на централизованный портал Правительства Москвы «Наш город» - за 2020 год отработано 2686 обращений (за 2019 - 2857).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОНА

В течение 2020 года управа активно взаимодействовала со всеми 13-ю общественными организациями, расположенными на территории района.

- Совет ветеранов (Общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов района Лианозово СВАО города Москвы) – самая большая общественная организация района, она насчитывает 6 тысяч 557 человек.

- Общество инвалидов района Лианозово - насчитывает 165 человек.

- Местное районное отделение МГРО «Всероссийское общество инвалидов» - 113 человек.

- Местная общественная организация инвалидов Чернобыля в районе Лианозово - 140 человек.

- Общественная организация граждан, переживших блокаду Ленинграда в годы ВОВ, СВАО города Москвы «Блокадник» - 21 человек.

- Общественная организация бывших малолетних узников фашизма СВАО города Москвы «Надежда» -52 человека.

- Общественная организация жертв необоснованных политических репрессий СВАО города Москвы «Мемориал» - 39 человек.

- Межмуниципальная территориальная первичная организация «Отрадное» (инвалиды по зрению) по району Лианозово - 37 человек.

- Московская ассоциация жертв незаконных репрессий (МАЖР) – 15 человек

- Московская городская организация Всероссийского общества глухих (инвалиды глухие и слабослышащие) - 33 человек.

- Региональная общественная организация ветеранов государственного и муниципального управления города Москвы «Северо-Восток» - 25 человек.

- Общественная организация «Ветераны педагогического труда» района Лианозово - 81 человек.

- Совет многодетных семей района Лианозово «Ларец» - 213 семей.

В 2020 году управой района Лианозово совместно с Советом ветеранов, Отделом социальной защиты населения, Территориальным центром социального обслуживания населения, учреждениями образования, Центром досуга, культуры и спорта «Лидер», Молодежной палатой и другими общественными организациями района проводилась плановая работа по подготовке к празднованию юбилейных дат.

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

2020 год — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В честь Юбилея Победы были организованы онлайн поздравления и видеоконцерты для ветеранов.

В канун памятных дат (День Победы, День памяти и скорби) проходили торжественные митинги с возложением цветов.

В 2020 году прошли следующие мероприятия с участием общественных организаций:

- в рамках проведения «Марафона Победы» прошло праздничное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Новый год 1945», посвященное 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов. Мероприятие прошло в школе №166 по адресу: Алтуфьевское шоссе д.97 корп.1. Организатором была управа района совместно с Советом ветеранов, центром социального обслуживания района Лианозово и представителями школы №166.

- также к 75летию Великой Победы управа совместно с Советом ветеранов нашего района, ТЦСО филиала «Лианозово» и депутатами муниципального округа Лианозово провели торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Вручение проходило в помещение управы. Ветераны, которые не смогли самостоятельно прийти в управу были поздравлены на дому. Всего было вручено 359 медалей, из них торжественно в помещении управы 96 и на дому 263.

- 22 июня 2020 года, в День памяти и скорби, у памятного камня «В честь 75-летия начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в ВОВ» прошла акция «Сирень Победы», приуроченная к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО В 2020 ГОДУ

Деятельность органов местного самоуправления осуществлялась в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти района, образовательными учреждениями и учреждениями культуры, общественными организациями, функционирующими в районе Лианозово.

Важным фактором взаимодействия является постоянное участие в заседаниях Совета депутатов главы управы района и должностных лиц управы, префектуры СВАО, Бутырской межрайонной прокуратуры.

Глава управы района Лианозово, а также другие должностные лица управы приняли участие в 14 заседаниях Совета депутатов.

Справочно:

В рамках реализации Закона города Москвы № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Советом депутатов были рассмотрены и приняты решения по 22 вопросам, в том числе:

В сфере организации деятельности управы района и городских организаций:

- ежегодное заслушивание отчета главы управы района Лианозово и руководителей городских учреждений – рассмотрено 7 вопросов;

В сфере благоустройства:

- согласование адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству – рассмотрено 3 вопроса;

- согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях по адресам: ул. Новгородская, д. 16, ул. Новгородская, д. 16, корп.1, ул. Новгородская, д. 14, корп. 2, ул. Череповецкая, д. 22 -1 вопрос;

В сфере формирования и утверждения плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района - рассмотрено 3 вопроса;

В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда – 3 вопроса:

- согласование проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лианозово (2 вопроса);

- участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы;

В сфере размещения некапитальных объектов  :

- согласование проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов – принято 2 решения.

В сфере работы с населением по месту жительства:

- согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства – 4 вопроса;

Информация об итогах рассмотрения вопросов по переданным полномочиям своевременно публиковалась в бюллетене «Московский муниципальный вестник», размещалась на официальном сайте муниципального округа Лианозово, копии принятых решений направлялись в управу района.

В 2020 году глава муниципального округа Лианозово Журкова М.И. принимала участие в еженедельных оперативных совещаниях префектуры СВАО и управы района, в заседаниях Координационного совета префектуры, которые, в связи с введением ограничений, стали проводиться в формате видеоконференций.

Журкова М.И. является членом антитеррористической комиссии района, комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям Лианозово, комиссии по опеке и попечительству при управлении соцзащиты. Совместно с депутатами принимала участие в традиционных еженедельных субботних обходах территории района.

Публичные слушания

В соответствии с требованиями законодательства, на основании решений Совета депутатов были организованы и проведены 2 публичных слушания по вопросам местного значения.

Тесное взаимодействие органов местного самоуправления с органами исполнительной власти осуществлялось в период весенней и осенней призывных кампаний. Регулярно проводились совещания с главой муниципального округа Журковой М.И., с правоохранительными органами и руководителями организаций по вопросам взаимодействия и активизации работы, направленной на выполнение плана по призыву. Благодаря тесному сотрудничеству с ОВД района Лианозово проведена большая работа по розыску и доставке граждан, уклоняющихся от призыва.

В результате план по призыву был выполнен на 100 %.

Сегодня депутаты являются активными участниками всех событий, происходящих в районе – это и городские субботники, еженедельные субботние обходы территории с главой управы, вручение на дому ветеранам юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», участие в акциях, таких как «Поздравь ветерана», «Помоги врачам», «БлагоДарю», в ходе которой были сказаны слова благодарности врачам, социальным работникам, учителям, работникам жилищно-коммунального хозяйства нашего района за их труд.

В ходе акции «С Новым годом, ветеран!» глава МО и депутаты поздравляли ветеранов и развозили им подарки, в ходе акции «Волонтёры Нового года» купили детям из многодетных семей необходимые им вещи, а акция «Ёлка желаний», в которой мы участвовали вместе с главой муниципального округа, позволила исполнить желание ребёнка-сироты, проживающего в Лианозово, и купить ему коньки.

Помимо местных праздничных мероприятий, органы местного самоуправления принимали участие в памятных городских мероприятиях. Так, совместно с префектом Беляевым А.А. я и глава МО Журкова М.И. приняли участие в возложении корзины цветов к стеле «Лианозовцам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» в Лианозовском парке.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ ГЛАВЫ УПРАВЫ

Институт общественных советников был создан в декабре 2013 года для создания открытого диалога между властью и жителями города. За 7 лет существования институт общественных советников укрепился и постоянно развивается.

На конец 2020 года в районе Лианозово насчитывается 171 общественный советник. Это жители нашего района, представители различных профессий, занимающие активную жизненную позицию и заинтересованные в качественном, своевременном развитии родного города, округа, района, представляющие интересы жителей своего дома.

Председателем Совета общественных советников района Лианозово избрана Вахитова Лилия Хамзиновна.

Я, как глава управы района, а также мои заместители в рабочем режиме проводят встречи с общественными советниками, где в форме диалога обсуждаются наиболее актуальные вопросы для жителей района.

Информация об общественных советниках размещена на сайте управы в разделе «Общественные советники».

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации-2020

1 июля 2020 года в районе Лианозово проводились Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

На территории района было образовано 23 избирательных участка, на которых работали более 300 членов участковых избирательных комиссий.

В связи с пандемией коронавируса Covid-19, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, досрочное голосование проходило в течении 6-ти дней до дня голосования – с 25 по 30 июня 2020 года.

Явка избирателей составила 47,41%. Большинство из пришедших на избирательные участки (64,30%) проголосовали за внесение поправок в Конституцию, против проголосовало 34,74%.

Адрес страницы: http://lianozovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10574192.html

Управа района Лианозово города Москвы