### Началось строительство правого тоннеля между станциями «Лианозово» и «Физтех»

09.11.2020

Строители приступили к прокладке правого перегонного тоннеля от станции «Лианозово» до станции «Физтех» на участке Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

— Тоннелепроходческий комплекс построит 2 тыс. 345 м правого перегонного тоннеля в сторону пос. Северный между станциями «Лианозово» и «Физтех», — приводятся слова заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

Также уточняется, что на станции «Лианозово» уже готовы ограждающие конструкции котлована методом «стена в грунте», завершена разработка грунта котлована, пробурены скважины водопонижения.

Сейчас на объекте идут монолитные и гидроизоляционные работы по сооружению основных конструкций станции.

Адрес страницы: http://lianozovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9399579.html

Управа района Лианозово города Москвы